## Slide 1
السيمنار الأول لمشاريع التخرج
نظام إدارة المعهد الذكي
Smart Institute Management System
إعداد الطالبين: إبراهيم نزار خميس – عائشة عرفان نشأة
بإشراف: م. رانيا رجب | قسم هندسة البرمجيات | الفصل الأول 2026-2027
الجامعة السورية الخاصة | كلية هندسة الذكاء الاصطناعي | السيمنار الأول
Notes: نرحب بكم. مشروعنا نظام ويب عربي لإدارة المعاهد التعليمية يجمع الجانب الأكاديمي والمالي مع الذكاء الاصطناعي. سنعرض في عشر دقائق الهدف، ما أنجزناه، الدراسة المرجعية، التصميم، الأدوات، والخطة.

## Slide 2: أهمية المشروع
نظرة عامة
منصة ويب عربية موحّدة تجمع الإدارة الأكاديمية والتشغيلية والمالية للمعهد، وتدعمها ميزات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الطلاب
التحول الرقمي المباشر
الانتقال من الإدارة التقليدية المشتتة إلى نظام موحّد يقلل الأخطاء البشرية والورقية.
رفع كفاءة اتخاذ القرار
بيانات وإحصائيات دقيقة ومباشرة لمدير المعهد عن الوضع المالي والأكاديمي.
دعم الاستدامة والتطوير
حل مرن وقابل للتوسع يلبّي احتياجات المعاهد الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة.
الفجوات التي يعالجها المشروع
التعقيد والتكلفة
الأنظمة الشاملة معقدة ومكلفة جداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
غياب الذكاء الاصطناعي
لا تنبؤ مبكر بتعثر الطلاب ولا مساعد ذكي يعتمد على بيانات المعهد نفسه.
فصل الأكاديمي عن المالي
أنظمة LMS مثل Moodle تهمل الأقساط والرواتب والمصاريف، وتضعف إدارة الحضور.
Notes: المشكلة أن المعاهد الصغيرة والمتوسطة تستخدم أنظمة تعليمية تهمل الجانب المالي، أو أنظمة شاملة مكلفة ومعقدة، ولا توفر أي منها تنبؤاً بتعثر الطلاب. هدفنا منصة واحدة بسيطة تجمع كل ذلك.

## Slide 3: الدراسة المرجعية: مقارنة مع أنظمة مشابهة
المقارنة
المشروع | Teachworks | Fedena | Classroom | Moodle | الميزة
✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | الكورسات والمواد التعليمية
✓ | ~ | ✗ | ✓ | ~ | الحضور والغياب
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | الأقساط والفوترة
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ~ | الرواتب والمصاريف
✓ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | إدارة القاعات والمختبرات
✓* | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | التنبؤ بتعثر الطلاب (AI)
✓* | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | مساعد ذكي وتوصيات (AI)
✓ متوفر ~ جزئي ✗ غير متوفر * ميزات الذكاء الاصطناعي (حالات الاستخدام 21 إلى 23) ضمن المرحلة القادمة
Notes: قارنا المشروع مع أربعة أنظمة. LMS مثل Moodle وClassroom قوية أكاديمياً وضعيفة مالياً. Fedena وTeachworks أقرب لكنها بلا ذكاء اصطناعي. مشروعنا يجمع المحاور الثلاثة بواجهة بسيطة.

## Slide 4: نطاق العمل عبر الفصلين: تخرج 1 وتخرج 2
مراحل التنفيذ
مشروع تخرج 2 ¦ الفصل القادم | مشروع تخرج 1 ¦ الفصل الحالي
إدماج وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤ بتعثر الطلاب (UC-21) المساعد الذكي (UC-22 وUC-23) اختبار النماذج أثناء التدريب | دراسة المتطلبات وتحديد حالات الاستخدام التحليل والتصميم: UML وERD ومخططات التسلسل والنشاط
تحسين الأداء التكامل النهائي التوثيق النهائي | بناء لوحات المدير والمدرّس والطالب الحسابات والقاعات والكورسات والجداول الحضور والعلامات والمالية الأساسية اختبار كل لوحة عند إنجازها
الاختبار مستمر في كل مرحلة من مشروعي التخرج ضمن دورات Agile
Notes: نقسم العمل على فصلين: في تخرج 1 أنجزنا الدراسة والتحليل والتصميم ونعمل على بناء لوحات المدير والمدرس والطالب، وفي تخرج 2 ندمج نماذج الذكاء الاصطناعي (التنبؤ بالتعثر والمساعد الذكي) ثم تحسين الأداء والتكامل والتوثيق النهائي. والاختبار مستمر في كل مرحلة من المشروعين.

## Slide 5: المراحل المنفذة سابقاً
ما أُنجز
1
دراسة المتطلبات
تحديد النطاق والمستخدمين وحالات الاستخدام من 1 إلى 20
2
مخطط حالات الاستخدام
المخطط العام + وثائق التوصيف التفصيلية للوظائف ذات الأولوية العالية
3
تصميم قاعدة البيانات
مخطط ERD والمخطط العلائقي لـ 12 جدولاً
4
مخططات السلوك والبنية
مخططات التسلسل والنشاط للوظائف العالية، والبنية المعمارية للنظام
Notes: أنجزنا مرحلة الدراسة وتحديد المتطلبات، ثم التحليل: مخطط حالات الاستخدام ووثائق التوصيف، ثم تصميم قاعدة البيانات، ثم مخططات التسلسل والنشاط للوظائف عالية الأولوية.

## Slide 6: منهجية العمل: Agile
المنهجية
نعتمد منهجية Agile: تطوير تكراري تدريجي بدورات قصيرة (Sprints) مدة كل دورة أسبوعان، يُسلَّم فيها جزء عامل من النظام.
1
تحديد المتطلبات
قائمة المهام (Backlog) من حالات الاستخدام
2
تخطيط الدورة
اختيار المهام ذات الأولوية
3
التطوير
بناء الوظائف المختارة
4
الاختبار
التحقق من عمل الوظائف
5
المراجعة
تقييم الناتج وتعديل الأولويات
تتكرر الدورة كل أسبوعين (8 دورات خلال 16 أسبوعاً) حتى اكتمال المراحل السبع
لماذا Agile في هذا المشروع؟
تسليم تدريجي
بناء النظام لوحة بعد لوحة: المدير، ثم المدرّس والطالب، ثم المالية
مرونة في المتطلبات
إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي (21 إلى 23) بعد استقرار النظام الأساسي
مراجعة مستمرة
اختبار ومراجعة كل جزء مبكراً وتعديل الأولويات عند الحاجة
Notes: منهجية العمل Agile: نطوّر النظام على دورات (Sprints) مدة كل منها أسبوعان، أي ثماني دورات خلال ستة عشر أسبوعاً. في كل دورة نخطط ونطوّر ونختبر ونراجع، ثم نكرر. اخترناها لأنها تسمح بالتسليم التدريجي للوحات، وبإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي لاحقاً، وبمراجعة النتائج باستمرار.

## Slide 7: خطة تنفيذ المشروع حتى 15/1/2027
خطة التنفيذ
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
1. دراسة المتطلبات
2. التحليل والتصميم (UML)
3. لوحة المدير والبيانات الأساسية
4. لوحتا المدرّس والطالب
5. المالية والرواتب والتقارير
6. الاختبار والتكامل
7. التوثيق والمناقشة
ميزات الذكاء الاصطناعي (حالات الاستخدام 21 إلى 23) تُضاف بعد استقرار النظام الأساسي
منجز
قيد العمل
مخطط
شكراً لإصغائكم… أسئلتكم؟
Notes: الخطة الزمنية: مدة المشروع ست عشر أسبوعاً موزعة على المراحل السبع، وننتهي بالتوثيق والمناقشة في 15 يناير 2027. ميزات الذكاء الاصطناعي تُضاف بعد استقرار النظام الأساسي. شكراً لكم ونرحب بأسئلتكم.

## Slide 8: المستخدمون وحالات الاستخدام
المستخدمون
1
مدير النظام (حالات 02 إلى 09)
المستخدمون، القاعات، الكورسات، الدفعات، الأقساط، الرواتب، المصاريف، التقارير
2
المدرّس (حالات 10 إلى 14)
الجدول، الحضور والغياب، رفع المواد، العلامات والتقييمات، الملاحظات
3
الطالب (حالات 15 إلى 20)
تصفح الكورسات والتسجيل، الجدول، الحضور، العلامات، المواد، السجل المالي
Notes: النظام ثلاثة مستخدمين: المدير ويملك صلاحيات كاملة، والمدرس يتابع طلابه، والطالب يسجل ويتابع درجاته وسجله المالي. حالات الاستخدام من واحد إلى عشرين، وتسجيل الدخول مشترك.

## Slide 9: تصميم السلوك: مخططات النشاط والتسلسل
السلوك
تسلسل: صرف راتب
نشاط: تسجيل دفعة مالية
Notes: أمثلة من المخططات: مخطط نشاط تسجيل دفعة مالية يتحقق من أن التسجيل نشط وأن المبلغ لا يتجاوز المتبقي، ويولّد رقم السند تلقائياً إن لم يُدخل، ومخطط تسلسل صرف الراتب يوضح التعامل بين الواجهة والمتحكم وقاعدة البيانات ضمن معاملة واحدة آمنة.

## Slide 10: مخطط الأصناف عالي المستوى (Class Diagram)
الأصناف
User
id, fullName, email, role, status
login(), updateProfile()
Admin
manageUsers(), viewReports()
Teacher
recordAttendance(), enterGrades()
Student
enroll(), viewSchedule()
Course
name, price, totalHours, status
create(), update(), archive()
Batch
code, maxCapacity, startDate, status
addStudent(), checkConflict()
Enrollment
status, totalDue, registeredAt
confirm(), cancel(), assignBatch()
Attendance
status, lectureDate
mark(), calcRate()
Classroom
name, type, capacity, status
checkAvailability()
Payment
receiptNo, amount, date, method
record(), generateReceipt()
1
*
1
*
1
*
1
*
*
1
1
*
1
*
مخطط مفاهيمي: المثلث = وراثة من User، والخط = ارتباط (1 = واحد، * = متعدد)

## Slide 11: تصميم قاعدة البيانات (ERD)
البيانات
محور النظام: الدفعة (Batch)
ترتبط بالكورس والمدرّس والقاعة، وتتفرع عنها التسجيلات والحضور والعلامات والمواد
الجانب المالي
المدفوعات مرتبطة بالتسجيل بإيصال فريد، والرواتب مرتبطة بسجل مصروف مقفل
المستخدمون والأدوار
جدول users واحد بحقل role للمدير والمدرس والطالب مع صلاحيات على مستوى المسارات
Notes: القاعدة من اثني عشر جدولاً. الدفعة هي المحور: ترتبط بالكورس والمدرس والقاعة، ومنها التسجيلات والحضور والعلامات والمواد. الرواتب مرتبطة بسجل مصروف مقفل.

## Slide 12: البنية المعمارية والأدوات المستخدمة
التقنيات
Laravel 12 (PHP 8.2+)
الخادم والمنطق والصلاحيات
Vue 3 + Inertia 2
واجهة تفاعلية بلا API منفصل
Tailwind CSS 3 + Vite 7
تصميم عربي RTL
PostgreSQL
قاعدة البيانات العلائقية
Chart.js | Python
المخططات الإحصائية وميزات AI
Notes: البنية من ثلاث طبقات: واجهة Vue مع Inertia، وخادم Laravel، وقاعدة PostgreSQL. اخترنا هذه الأدوات لأنها حديثة وتدعم العربية واتجاه RTL بشكل جيد.

## Slide 13: خريطة الموقع (Site Map): التنقل حسب الأدوار
خريطة الموقع
تسجيل الدخول والملف الشخصي (UC-01)
بوابة المدير: لوحة التحكم
إدارة المستخدمين
القاعات
الكورسات
الدفعات
الأقساط
الرواتب
المصاريف
التقارير
بوابة المدرّس: البروفايل
الجدول الأسبوعي
الحضور والغياب
رفع المواد
العلامات
الملاحظات
بوابة الطالب: البروفايل
تصفح الكورسات والتسجيل
الجدول
الحضور
العلامات
تحميل المواد
السجل المالي

## Slide 14: مثال حالة اختبار: تسجيل حضور أو غياب طالب (UC-11)
حالات الاختبار
رقم الحالة
TC-11 (خاص بـ UC-11: رصد الحضور والغياب)
الشرط المسبق
المدرّس مسجّل الدخول والطالب مسجّل في الدفعة
خطوات الاختبار
1
اختيار الدفعة والمحاضرة
2
تحديد حالة الطالب: حاضر أو غائب
3
حفظ سجل الحضور
النتيجة المتوقعة (Expected Result)
حفظ السجل بنجاح وتحديث نسبة حضور الطالب
النتيجة الفعلية (Actual Result)
تُسجَّل عند تنفيذ الاختبار ضمن مرحلة لوحة المدرّس (مخطط)

## Slide 15: مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM): نموذج مصغّر
التتبع
حالة الاختبار | وثيقة التصميم | الجداول المرتبطة | حالة الاستخدام | UC
TC-01 | توصيف | users, audit_logs | تسجيل الدخول وإدارة الحساب | UC-01
TC-05 | توصيف | class_groups, group_schedules, enrollments | إنشاء المجموعات الدراسية | UC-05
TC-PAY-01 | توصيف + مخطط نشاط | enrollments, installments, payments | إدارة الأقساط والمدفوعات | UC-06
TC-07 | توصيف + مخطط تسلسل | pay_profiles, salaries | إدارة رواتب المدرسين | UC-07
TC-11 | توصيف | lectures, attendance | رصد الحضور والغياب | UC-11
TC-12 | توصيف | assessments, grades | إدارة العلامات والتقييمات | UC-12
TC-20 | توصيف | installments, payments | استعراض السجل المالي | UC-20
7 من 20 حالة استخدام، وحالات الاختبار قيد الإعداد وتُنفَّذ مع كل مرحلة

## Slide 16: الآفاق المستقبلية للمشروع
الآفاق
تطبيق للهواتف المحمولة
1
Mobile App
تطوير تطبيق لنظامي Android وiOS للمدرّسين والطلاب للتنبيهات الفورية ومتابعة الحضور.
بوابة دفع إلكتروني
2
Payment Gateway Integration
ربط النظام بوسائل الدفع الإلكتروني المحلية لتسهيل دفع الأقساط أونلاين.
التوسع في ميزات الذكاء الاصطناعي
3
LLM Features
إضافة التوليد التلقائي للاختبارات بناءً على المحتوى المرفوع، باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

## Slide 17
الخلاصة
✓
خطة محددة
16 أسبوعاً وتسليم نهائي في 15/1/2027
✓
فجوة بحثية واضحة
دمج الأكاديمي والمالي والذكاء الاصطناعي بنظام بسيط
✓
تحليل وتصميم مكتمل
حالات استخدام، ERD، مخططات سلوك وبنية
شكراً لإصغائكم... أسئلتكم؟
Notes: نلخص: أنجزنا التحليل والتصميم، وحددنا فجوة بحثية واضحة، ولدينا خطة حتى 15 يناير 2027. شكراً لكم ونرحب بأسئلتكم.